广州七遇生物科技有限公司

关于试行《异常问题处理闭环机制》的通知

文件编号：QI-GL-001　｜　版本：V1.0　｜　发布日期：2026年7月24日

发现即上报 · 先控制风险 · 责任到人 · 结果必验证 · 经验要沉淀

为提高异常问题处理效率，及时控制经营风险，解决信息滞后、责任不清、跨部门协同不畅和问题重复发生等现象，经总经办审议，现发布《异常问题处理闭环机制（试行）》。各部门须组织学习并严格执行。

一、适用范围

适用于全公司在质量、客户、交付、生产、研发、采购、成本、财务、安全及内部管理等方面出现的异常事项。

二、处理原则

•  发现即上报：任何员工发现异常，都有义务第一时间报告，不得隐瞒、淡化或拖延。

•  先控制后分析：先停止、隔离、保留证据，防止风险扩大，再组织分析和处理。

•  谁主导谁闭环：部门负责人负责统筹，明确唯一责任人、解决措施和完成时间。

•  结果必须验证：不能以“已沟通”“已安排”“已处理”代替结果验证。

•  解决必须沉淀：处理完成后形成或更新SOP、检查表、操作标准或培训案例。

三、异常分级与升级规则

| 级别 | 判断标准 | 处理主体 | 上报要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般异常 | 影响范围较小，责任部门可控制，未造成重大客户、质量、安全、交付或经营风险。 | 部门负责人组织处理 | 立即报告部门负责人；按明确节点处理并反馈。 |
| 重大/紧急异常 | 涉及客户投诉、产品质量或安全风险、交付中断、较大损失、跨部门冲突，或短时间内无法控制。 | 总经办决策，相关部门协同 | 立即升级总经办；不得等待一般流程结束后再报告。 |

四、异常问题七步闭环流程

| 步骤 | 执行要求 |
| --- | --- |
| 1. 发现异常 | 发现质量、客户、交付、成本、安全或管理异常。 |
| 2. 立即控制并上报 | 先停止、隔离、保留证据；第一时间报告部门负责人，紧急事项同步相关部门。 |
| 3. 判断级别，明确责任 | 确定一般或重大/紧急异常，明确责任人、措施、完成时间和验证方式。 |
| 4. 执行解决方案 | 责任人按节点落实；相关部门主动配合；过程及时更新，新风险再次升级。 |
| 5. 验证是否彻底解决 | 以数据、实物、客户确认或现场复核验证；未解决则返回上一步重新处理。 |
| 6. 管理群反馈闭环 | 将事实、影响、原因、动作、责任人、完成时间和验证结果统一反馈。 |
| 7. 总结标准并沉淀 | 形成或更新SOP、检查表、操作标准和培训案例，由行政人事部归档并组织同步。 |

五、责任边界

•  发现人：立即上报、控制现场、提供真实完整信息和证据。

•  部门负责人：判断级别、组织分析、明确责任人和节点，并对闭环结果负责。

•  执行责任人：按方案落实、主动汇报进度、提交可验证结果。

•  相关部门：提供专业意见和资源，不得以“非本部门事项”为由推诿。

•  总经办：对重大/紧急异常作出决策，协调资源并监督执行。

•  行政人事部：负责制度宣导、闭环资料归档、执行监督及修订组织。

六、管理群统一反馈标准

所有异常闭环须在“各部门管理沟通群”按以下格式反馈；信息未完整、结果未验证的，不视为结案：

【异常闭环反馈】 1. 事实：发生了什么、何时何地发现 2. 影响：涉及客户、产品、交付、成本或安全的范围 3. 原因：已确认原因；未确认的须写明待验证项 4. 动作：临时控制措施＋根治措施 5. 责任：责任人、协同部门、完成时间 6. 验证：数据、实物、客户确认或现场复核结果 7. 沉淀：新增/更新的SOP、检查表、标准或培训安排

七、闭环标准与处理红线

同时满足“问题已解决、结果已验证、管理群已反馈、标准已沉淀”四项要求，方可结案。

•  隐瞒不报、拖延升级，导致风险扩大；

•  无责任人、无完成时间，长期停留在讨论状态；

•  未经验证即宣布结案，或以口头回复代替事实依据；

•  同类问题反复发生，但未复盘、未修订标准或未组织培训；

•  伪造、篡改异常记录或验证结果。

出现上述情形的，由部门负责人或总经办组织核查，并依公司依法制定、民主协商且已公示生效的绩效及纪律制度处理；造成损失的，按法律法规、劳动合同及公司制度追究相应责任。

八、正向激励

对主动发现重大风险、及时上报并有效避免损失，或提出解决方案并转化为公司作业标准的员工，可由部门提报，经总经办审批后给予通报表扬及创新激励。具体标准按公司现行激励制度执行。

九、执行与复审

•  本机制自发布之日起试行，各部门负责人为本部门落实第一责任人。

•  各部门须在发布后组织学习，并将本机制纳入新员工及岗位培训。

•  行政人事部负责收集执行问题；试行30天后组织首次复盘，后续每半年复审一次。

•  涉及员工切身利益的配套奖惩、绩效或纪律条款，应按法定民主程序制定并完成公示后执行。

广州七遇生物科技有限公司

2026年7月24日

附件：异常问题处理闭环流程图